ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2015  года                                                                                            №  51

г. Невьянск

О планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2015-2016 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2015-2016 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2015-2016 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

2. В связи с отсутствием инициативы собственников по проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении управляющих компаний, сведения о которых исключены из реестра лицензий Свердловской области (в соответствии со статьей 200 Жилищного кодекса Российской Федерации) предложить главе Невьянского городского округа взять под особый контроль подготовку этих домов в срок до 15 сентября 2015 года к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов. О принятых мерах проинформировать Думу в августе 2015 года.

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          А.А. Берчук

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 24.06. 2015г. № 51

Планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2015-2016 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

В плане по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов, наиболее приоритетными видами работ  являются:

- проведение капитального ремонта участков муниципальных тепловых сетей г.Невьянске, не выдержавших испытания на прочность и плотность, расположенных:

1)  на территории УЩ-46,сметная стоимость в ценах 2013г. составляет 1 426 693,16 руб.;

2) в районе универсама «Южный», сметная стоимость в ценах 2013г. составляет 4 781 998,38 руб.

3) по ул. Чапаева в г. Невьянске, сметная стоимость в ценах 2013г. составляет 6 593 208,70 руб.

4) магистральный участок трубопровода Ду 500 мм тепловой сети от котельной «Романовская» до условной точки 5,сметная  стоимость в ценах 2013г. составляет 6 672 481,10 руб.

Общая сумма необходимых средств для проведения капитального ремонта тепловых сетей в г.Невьянске по локальным сметным расчетам составляет 19 474 381,34 рублей

- проведение капитального ремонта сети центрального отопления и горячего водоснабжения к жилым домам №1,2,3,4,5,6 пос.Вересковый, сметная  стоимость в ценах 2015г. составляет 4 437 982,0 руб.

- проведение капитального ремонта участков муниципальных тепловых сетей, находящихся в хоз.ведении у МУП «Территория», расположенных в с.Конево, сметная  стоимость в ценах 2015г. составляет  1 388 217,1 рублей;

Общая сумма необходимых средств для проведения капитального ремонта тепловых сетей в г.Невьянске, пос.Вересковый, с.Конево по локальным сметным расчетам составляет 25 300 580,44 рублей, данных средств в местном бюджете нет.

Протоколом приема Председателя Правительства Свердловской области  Д.В.Паслера глав муниципальных образований 26.05.2015г. за № 10 от 09.06.2015г. рекомендовано администрации Невьянского городского округа:

1)  представить в Министерство финансов Свердловской области документы для рассмотрения возможности  предоставления бюджетного кредита на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городе Невьянске;

2) работы по капитальному ремонту участков тепловых сетей в пос.Вересковый, с.Конево выполнить за счет средств инвестиционной составляющей в рамках концессионного соглашения.

- проведение капитального ремонта участков муниципальных водопроводных сетей, находящихся в хоз.ведении у МУП «Невьянский водоканал», расположенных на территории ЦРБ г.Невьянска (сметная  стоимость составляет 438 498,0 руб.) и площадки «Романовская», данные средства в местном бюджете запланированы;

- приобретение нового газового котла марки ALPHA E630 с горелкой Gamma GAS 70/2 CE c проведением ремонта системы дымоудаления на котельной п.Ребристый, средства в местном бюджете запланированы;

- проведение капитального ремонта угольных котельных с.Шайдуриха, с.Киприно, находящихся в хоз.ведении у МУП «Территория», средства в местном бюджете запланированы;

- проведение капитального ремонта участков тепловых сетей в г.Невьянске по ул.Советская, ул.Луначарского, находящихся в хоз.ведении у МУП «Территория», средства в местном бюджете запланированы;

- проведение капитального ремонта участков водопроводных сетей в п.Вересковый, с.Быньги, находящихся в хоз.ведении у МУП «Невьянский водоканал», средства в местном бюджете запланированы;

- обеспечение в срок до 15 сентября 2015 года запасов  стодневного  расхода основного топлива (уголь в размере 1 394,7 тн на сумму 3,89 млн.руб.)  для  муниципальных угольных котельных;

- завершение строительно-монтажных работ на  новой блочной газовой котельной мощностью 3,0 МВт по улице Физкультурная, 19 в городе Невьянске с привлечением средств инвестора (ЗАО «Регионгаз-инвест») и ввод в эксплуатацию котельной в новом отопительном сезоне;

- замена в котельной № 1 на пр.Октябрьский,6 г.Невьянска двух газовых котлов Unicon-3МВт, на газовые котлы Wolf-3МВт и ремонт тепловых сетей, находящихся в аренде ЗАО «Регионгаз-инвест», за счет средств этого предприятия, заложенных:

1) составляющей в тарифе ЗАО «Регионгаз-инвест» (2,5 млн. руб. в год),

2) за счет части (в размере не более 20 % в год)  от арендной платы за аренду тепловых  сетей и котельных, составляющей 1 914 649,44 руб. в год.

- выполнение на условиях концессионного соглашения (при наличии заявившегося концессионера):

1. проектирование и строительство блочных газовых котельных в с.Конево:

1.1 мощностью 0,110 МВт для дома культуры,

1.2 мощностью 0,250 МВт для центра образования и пожарной части,

1.3 мощностью 0,550 МВт для жил.фонда (4 многоквартирных дома + административное здание) и детского сада;

2. проектирование и строительство блочной газовой котельной в п.Вересковый мощностью 1,15 МВт;

3. реконструкция в виде модернизации  и замены морально устаревшего  и физически изношенного оборудования новым, более производительным   оборудованием в угольной котельной с.Аятское.

- обеспечение своевременного проведения муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- завершение в срок до 15 сентября 2015 года подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

- завершение строительно-монтажных работ на  новой блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт для обеспечения теплоснабжением многоквартирных домов и школы-дет.сада пос. Таватуй и ввод в эксплуатацию котельной в новом отопительном сезоне;

- выполнение проекта и строительство водозабора для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей многоквартирных домов и детей школы-дет.сада пос. Таватуй;

-выполнение проекта централизованной системы водоотведения в пос. Таватуй со строительством канализационного коллектора протяженностью 2,4 км до очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Таватуй».

Заместитель главы администрации                                                В.Н.Петелин