Приложение к решению Думы

Невьянского городского округа

от 28.12.2022 № 45

**Информация**

**о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области**

**Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 –ЕКпп, от 18.05.2021 № 10- ЕКпп**

Поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп, от 18.05.2021 10 -ЕКпп (далее – Поручения Губернатора) относятся к компетенции администрации Невьянского городского округа и Министерств разных направлений и ведомств, а также государственных учреждений.

Ежегодно представляется сводная информация по поручениям Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева (далее – Губернатор).

По состоянию на сегодняшний день часть поручений Губернатора исполнено, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение | Размер израсходованных средств | Выполнение/ сдача работ |
| п.1. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:  п.п. 1.1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 Невьянского городского округа. | 18 млн 10 тыс. 179 руб. | Открытие стадиона состоялось 02.09.2019. |
| п.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству общего и профессионального образования Свердловской области совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области рассмотреть возможность включения в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, мероприятия по ремонту фасада здания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26. | 32 млн 994 тыс.  214 руб.  (бюджет Свердловской области) | Приёмка работ состоялась  17.11.2022. |
| п.3. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству промышленности и науки Свердловской области совместно с Министерством финансов Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Министерством инвестиций и развития Свердловской области, администрацией Невьянского городского округа рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета либо оказания иных мер поддержки Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» как некоммерческой организации для проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк купца Дождева, середина XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 16, с целью создания иконописной мастерской Школы маленького иконописца, выставочных залов для экспозиции старинных и современных невьянских икон и привлечения туристического потока. | - | Открытие исторической усадьбы купца Дождева состоялось  24 декабря 2019 года |
| 2. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству образования и молодежной политики Свердловской области:  п.п. 2.1. Проработать вопрос о выделении бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения функционирования Школы маленького иконописца, в том числе организации выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц с выдающимися способностями и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве, включая участие в образовательных программах образовательного центра «Сириус», расположенного в городе Сочи. | - | Поручение выполнено, финансирование Школы маленького иконописца осуществляется как структурного подразделения Дворца Молодежи. |
| п. 9 (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)  Рекомендовать Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» проработать вопрос развития иконописной мастерской – Школы маленького иконописца, расположенной в здании объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк купца Дождева, середина XIX века» по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 16. | - | Вопрос проработан |
| п.п. 5.3. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) (Рассмотреть возможность выделения в 2019 году денежных средств на реализацию проекта по газификации села Быньги Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». | - | Работы по врезке и пуску газа произведены ГУП СО «Газовые сети» в полном объеме. По состоянию на 09.12.2022 к газопроводу подключено 163 индивидуальных жилых дома, сданы документы на подключение 183 домов. |
| п. 6. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области:  п.п. 6.1. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Невьянского городского округа. | 40 млн 872 тыс. 283 руб. , из них:  областное софинансирование –  38 млн 828 тыс. 668 руб. , местное софинансирование –  2 млн 43 тыс. 614 руб. | Поручение выполнено. |
| п.п. 6.2. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». | 248 млн 226 тыс. руб. | Работы выполнены и сданы 31.08.2018 |
| п. 9. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству физической культуры и спорта Свердловской области после проведения чемпионата по футболу FIFA 2018 года передать теплые раздевалки муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа, для использования хоккеистами. | - | Два модульных блока (тёплые раздевалки) переданы Невьянскому городскому округу в 2018 году |
| п. 10. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Департаменту лесного хозяйства Свердловской области завершить работы по исключению из границ лесопарковых и зеленых зон Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества лесного участка, расположенного в квартале № 72, части выделов 7, 15, 19, 20, 27, 35, 41, и внести изменения в лесохозяйственный регламент в отношении данного лесного участка для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа». | - | Поручение выполнено в 2018 году |
| п. 12. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Рекомендовать Администрации Невьянского городского округа:  п.п. 12.1. Поставить на контроль реконструкцию дворовой территории по улице Школьная в поселке Цементный Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. Информацию об окончании работ направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. | 49 млн 604 тыс. руб. | Объект сдан в эксплуатацию  10.09.2018 |
| п. 12.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Проработать вопрос передачи здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 19 а, Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области. | - | 20.03.2020  в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на здание было зарегистрировано право частной собственности за физическим лицом |
| п. 12.3. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)  Разработать пилотный дизайн-проект по обустройству улиц гостевого маршрута города Невьянска. | 2 млн 754 тыс. 955 руб.  (из средств местного бюджета) | Поручение исполнено 2019 году |
| п. 13. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)  Рекомендовать государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» провести аккредитацию профессий предусмотренных комплексной программой Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 №127-ПП. | - | Профессиональное обучение не относится к основным профессиональным образовательным программам, реализуемых в соответствии с ФГОС, аккредитация по таким образовательным программам не требуется, обучение ведется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности |
| п. 14. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)  Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»:  п. 14.1. Разработать трехдневный туристический маршрут и согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области строительство дороги деревня Сербишино – деревня Реши в рамках туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала». | - | Разработаны два трехдневных туристических маршрута |
| 4. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области совместно с Министерством культуры Свердловской области и Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подготовить информацию о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, здание 3.  п. 8. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)  Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» представить информацию в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области о сроках готовности проекта ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых». | - | Акты выполненных работ подписаны 28.12.2019. Информация о готовности проекта была направлена в МУГИСО письмом от 31.01.2020 № 02-01-13/41.  . |
| п.п. 10.1. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)  В рамках «Концепции развития территории» провести опрос населения города Невьянска о благоустройстве набережной Невьянского пруда, являющейся местом общего пользования для жителей города. | - | Поручение выполнено, голосование проведено в период с 14.01.2020 по 23.01.2020. |

В связи с выполнением вышеуказанных поручений Губернатора, прошу Думу Невьянского городского округа снять их с контроля.

Поручения Губернатора, исполнение по которым не закончено.

**п. 4. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области совместно с администрацией Невьянского городского округа:**

**п.п. 4.1. Рассмотреть возможность ремонта здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4.**

**п. 6 (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4.**

Здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века». Здание находится в собственности Свердловской области, передано в оперативное управление государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко – архитектурный музей».

Для проведения ремонтно-реставрационных работ ОКН ГАУК СО «НГИАМ» располагает научно-проектной документацией, выполненной в 2019 году.

Администрация Невьянского городского округа в 2020 году обращалась в Министерство культуры Свердловской области с ходатайством о выделении средств на ремонт фасада здания.

Министерство культуры Свердловской области в 2020 году обращалось в адрес Министерства финансов Свердловской области с просьбой об увеличении лимитов бюджетных обязательств на сумму 20 046,0 тыс. руб. для проведения ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия. В увеличении лимита бюджетных обязательств Министерству культуры Свердловской области было отказано.

Государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко – архитектурный музей» направлено письмо от 21.05.2021 № 02-01-13/166 в Министерство культуры Свердловской области с просьбой рассмотреть выделения финансовых средств на ремонтно-реставрационные работы фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века». Финансирование в 2021 и 2022 годах не было выделено.

В 2022 году истекает срок реализации научно-проектной документации на ремонтные работы данного объекта, в 2023 году необходимо проведение его корректировки с учетом изменившегося состояния зданий и уровня цен. Стоимость корректировки ориентировочно составляет 5 млн. рублей.

В 2023 году Государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко – архитектурный музей» будет направлено письмо в Министерство культуры Свердловской области с просьбой рассмотреть выделения финансовых средств на корректировку научно-проектной документации и сметного расчёта.

В связи с выполнением поручения Губернатора, прошу Думу Невьянского городского округа снять данное поручение с контроля.

**п.п. 4.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Составить акт технического состояния объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII- начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, просп. Октябрьский, д. 3. По итогам обследования принять решение о возможности использования объекта.**

**п.1.** **(Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству финансов Свердловской области:**

**п.п. 1.1. при проведении корректировки областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотреть Министерству культуры Свердловской области бюджетные ассигнования на составление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII – начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, проспект Октябрьский, д. 3.**

Объект закреплен на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера».

ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» проведены следующие работы: расчистка территории ведения работ, вырубка древесной и кустарниковой растительности, огораживание территории, проведены археологические изыскания, в результате которых выявлен объект археологического наследия «Культурный слой XVIII – нач. XX вв. г. Невьянска», проводятся консервационные и противоаварийные работы в отношении здания.

В процессе подготовки материалов для разработки проектно-сметной документации был выявлен, а впоследствии включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект культурного наследия «Ансамбль «Комплекс усадеб М.Д. Мередина и П.А. Нечкина», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д.3, со следующими наименованиями, датировкой и адресами:

1) «Ансамбль «Комплекс усадеб М.Д. Мередина и П.А. Нечкина», вторая половина XVIII – начало XX вв., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д.3, как ансамбль;

2) «Парикмахерская», середина – вторая половина XIX в., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д.3, как памятник, входящий в состав ансамбля;

3) «Жилой дом и лавка П.А. Нечкина», вторая половина XIX – начало XX в., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д.3, как памятник, входящий в состав ансамбля;

4) «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина», конец XVIII – начало XX в., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д.3, как памятник, входящий в состав ансамбля.

В отношении объекта культурного наследия «Ансамбль «Комплекс усадеб М.Д. Мередина и П.А. Нечкина» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина», «Парикмахерская», «Жилой дом и лавка П.А. Нечкина» приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 925 от 30.11.2022 утвержден предмет охраны, границы территории объекта культурного наследия, для выполнения дальнейших работ по восстановлению зданий.

ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» проводятся мероприятия по составлению проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия Свердловской области «Ансамбль «Комплекс усадеб М.Д. Мередина и П.А. Нечкина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, проспект Октябрьский, д.3.

В связи с выполнением поручения Губернатора, прошу Думу Невьянского городского округа снять данное поручение с контроля.

**5. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:**

**п.п. 5.1. В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»), рассмотреть возможность выделения в 2018 году субсидий из областного бюджета для реализации проекта «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки».**

В июле 2020 года администрацией Невьянского городского округа была подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. По результатам рассмотрения заявка Невьянского городского округа «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки» не прошла отбор и была отклонена.

В 2021 году администрацией Невьянского городского округа повторно была подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. По результатам рассмотрения заявка не прошла отбор и была отклонена с мотивировкой необходимости корректировки проекта.

В 2023 году администрация Невьянского городского округа планирует провести работы по корректировке проекта и заявиться на предоставление субсидий.

**п.п. 5.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)**

**Рассмотреть заявку администрации Невьянского городского округа на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».**

Администрацией Невьянского городского проведена работа по передаче земельного участка из собственности Свердловской области в муниципальную собственность и в ноябре 2019 года зарегистрировано право собственности на земельный участок.

В 2021 году администрацией Невьянского городского округа была подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. По результатам рассмотрения заявка Невьянского городского округа не прошла отбор и была отклонена.

В настоящее время проводится работа по устранению выявленных замечаний. Повторная подача заявки на получение субсидий планируется в 2023 году.

**8.3. (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10-ЕКпп) Организовать проведение в 2021 году государственной экспертизы проекта «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.**

По объекту: «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области» администрацией Невьянского городского округа выполнены работы по актуализации разделов: охрана окружающей среды (ООС), мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ), гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (ГОЧС) и разработан Рыбохозяйственный раздел.

Администрацией Невьянского городского округа на сегодняшний выполняется проведение государственной экспертизы. Планируемый срок получения экспертизы – март 2023 года.

**п.7. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области рассмотреть возможность строительства многоквартирного дома для работников бюджетных учреждений на территории Невьянского городского округа между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.**

**10.3. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Подготовить проектно-сметную документацию на строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений в городе Невьянске между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.**

Администрацией Невьянского городского округа получены коммерческие предложения на выполнение работ по перепроектированию объекта «Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа» с разработкой разделом по снятию ограничений с 2 до 5 этажей.

Планируемый срок получения положительного заключения от ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» - июль 2023 года.

**п. 8.2 (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10-ЕКпп) Подготовить и направить необходимые документы для получения положительного заключения Министерства экономики и территориального развития Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа» и направить в Министерство строительства и развития Свердловской области и Министерство финансов Свердловской обращение с указанным заключением о рассмотрении возможности выделения денежных средств.**

После выполнения пункта 7 Поручения Губернатора от 18.05.2021   
№ 10-ЕКпп администрацией Невьянского городского округа будет подготовлен комплект документации для подачи заявки в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

Планируемый срок подачи заявки – август 2023 года.

**п. 11. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)**

**Рекомендовать акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» рассмотреть возможность выкупа здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. № 1 и проработать вопрос его реконструкции и использования под гостиничный комплекс.**

**п. 7. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп)**

**Рекомендовать акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» совместно с Администрацией Невьянского городского округа доложить о проделанной работе по реконструкции здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 1, и подключения его к сетям коммунального обслуживания.**

С 12 декабря 2018 года собственником здания является общество с ограниченной ответственностью «Невьянск-Отель». Директор общества Пасхина Анастасия Витальевна.

ООО «Невьянск-Отель» для согласования работ по реконструкции здания с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проводило на земельном участке археологические изыскания, поскольку здание находится в защитной зоне нескольких объектов культурного наследия. В ходе археологических изысканий были обнаружены объекты культурного наследия.

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2020 № 868 выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Невьянск», XVIII век – начало XX века, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, на пересечении улиц Ленина (нечетная сторона) и Красноармейская (четная сторона) был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. В результате в отношении земельного участка был установлен особый режим использования.

В настоящее время собственником здания проводятся мероприятия по согласованию проектной документации по реконструкции здания, после согласования проектной документации будут решатся вопросы по подключению здания к сетям коммунального обслуживания.

В связи с выполнением поручения Губернатора, прошу Думу Невьянского городского округа снять данное поручение с контроля.

**п. 12.4. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Подготовить и направить в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в установленном порядке заявку с приложением необходимого пакета документов на реконструкцию (строительство) здания плавательного бассейна муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа.**

02 февраля 2022 года с ООО «СитиБилдинг» был заключен Муниципальный контракт № 3 на «Выполнение работ по реконструкции здания бассейна с пристроем, адрес: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина 33в». Сумма контракта составляет 216 212 655 (двести шестнадцать миллионов двести двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

На сегодняшний день выполнены следующие виды работ:

- выполнен черновой фасад здания;

- сделана кровля;

- вставлены все окна и витражи;

- вставлены наружные двери;

- проложены новые тепловые сети;

- проложены новые канализационные сети;

- подведено холодное водоснабжение;

- проложены кабельные трассы от новой ТП;

- установлены пожарные резервуары;

Внутри самого здания выполняются следующие виды работ:

- в здании запущено отопление;

- почти все трубы холодного и горячего водоснабжения;

- проложены все кабельные трассы;

- во всем здании смонтированы вентиляционные короба и установлена вентиляционная установка;

- отштукатурены и покрашены все стены и колонны в подвальном помещении;

- подготовлены под декоративную штукатурку стены первого и второго этажа;

- произведена укладка плитки на стенах во всех туалетах и душевых;

- произведена укладка плитки на стенах в помещениях большой и малой чаш бассейна;

- покрашены потолки в залах большой и малой чаш бассейна, установлены светильники;

- производится укладка плитки на полы в раздевалках и душевых второго этажа, а также завершена укладка плитки на полы теплого перехода;

- произведено оштукатуривание малой чаши;

- забетонированы закладные под скиммеры и форсунки в борта малой чаши бассейна;

- в подвальном помещении установлена часть оборудования системы водоподготовки;

Всего по итогам ноября освоено 117 138 969 рублей 15 копеек, из них:

- местный бюджет составил 16 666 700 рублей;

- областной бюджет составил 100 472 258 рублей 15 копеек.

Продолжительность реконструкции объекта - 24 месяца, планируемый срок окончания реконструкции объекта – 31 июля 2023 года.

**п. 12.5. (п.1.2) (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Представить в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области заявку на строительство теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, и на восстановление мастерских в указанном здании в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296 - ПП.**

**п.10.2. (1.2.,2.2.,3.2.) (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)**

**Подготовить проектно-сметную документацию и представить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявку на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.**

Для подготовки проектно-сметной документации и представления заявки в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области необходимо получение согласия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета.

МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО получен отказ в выдаче задания от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.09.2022 № 38-01-231-3523. После согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО и получения задания заключен контракт на разработку проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание гимназии – бывший купеческий особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 6. Контракт исполнен, границы изменены.

После получения ЗАДАНИЯ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области началась работа по разработке проектно-сметной документации на строительство.

Планируемый срок выполнения – 2022-2023 годы.

В декабре 2022 года МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО заключены контракты на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения «Здание гимназии – бывший купеческий особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 6.»

Заявка в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП будет направлена после выполнения всех вышеперечисленных работ.

**п.10.4. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)**

**При формировании местного бюджета на 2021 год предусмотреть расходы на проектирование и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета.**

При подготовке проекта по бюджету Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов было внесено предложение о рассмотрении вопроса о выделении средств в 2021 году на составление проектно-сметной документации на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета.

Финансирование было выделено, но денежные средства не освоены, в связи с тем, что не было получено согласие от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В связи с выполнением поручения Губернатора, прошу Думу Невьянского городского округа снять данное поручение с контроля.

**8.1. (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10 – Екпп) Рассмотреть возможность при принятии бюджета Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов выделения денежных средств на разработку предпроектного предложения и технико-экономического обоснования строительства пристроя с двумя учебными кабинетами и теплового перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса.**

При принятии бюджета Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были выделены денежные средства на разработку предпроектного предложения и технико-экономического обоснования строительства пристроя с двумя учебными кабинетами и теплового перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса.

Финансирование было выделено в сумме 2,8 млн. рублей. Средства были направлены на заключение контракта на разработку проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание гимназии – бывший купеческий особняк» и на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения «Здание гимназии – бывший купеческий особняк».

***(отдельное поручение).* Рассмотреть заявку Администрации Невьянского городского округа на строительство пристроя к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аять в 2018-2019 годах в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».)**

В 2021 году и в 2022 году направлены заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство объекта муниципальной собственности в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. По результатам отбора объект - «спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района» включен в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

Заявка принята и включена в перечень, областное финансирование будет выделено при наличии дополнительных денежных средств в бюджете Свердловской области.

**п. 14.2. Подготовить и направить в Министерство культуры Свердловской области заявку с приложением необходимых документов на проведение ремонтных работ Наклонной башни Демидовых.**

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп 30.10.2018 ГАУК СО «НГИАМ» были выделены финансовые средства в сумме 7100,00 тыс. рублей на разработку проекта реставрации Наклонной башни Демидовых.

Работы по разработке научно-проектной документации на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 согласно договору, заключенному по итогам проведения конкурсных процедур, выполнены с ООО «Наследие» (рук. Е.В. Чурилин). Акты выполненных работ подписаны 28.12.2019.

В настоящее время срок действия научно-проектной документации (3 года) истекает. В 2023 году необходимо провести корректировку научно-проектной документации с учетом изменений состояния здания и ценового диапазона, для чего необходимы дополнительные средства в размере 5 млн. рублей.

**п. 3. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 –Екпп) Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:**

**п.п. 3.1. Определить способы предоставления государственной поддержки при обеспечении жильем работников бюджетной сферы Невьянского городского округа.**

Для граждан из числа медицинских и педагогических работников бюджетных организаций, Подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП предусмотрены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения в собственность граждан. Реализацией указанной Подпрограммы занимается государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства». Кроме того, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, предусмотрено финансирование строительства наемных жилых домов.

Администрация Невьянского городского округа планирует строительство наемного дома для работников бюджетных организаций на земельном участке по адресу: г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 3.

В связи с выполнением поручения Губернатора, прошу Думу Невьянского городского округа снять данное поручение с контроля.