Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 24.08.2022 № 96

**Информация**

**о готовности образовательных учреждений Невьянского городского округа к работе в 2022/2023 учебному году**

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году - процесс ежегодный, целенаправленный, включающий в себя создание условий соответствующих санитарным, противопожарным, антитеррористическим нормам и правилам, а также проведение профилактических и ремонтных работ инженерных сетей, энергообеспечения для работы в отопительный период.

В 2022 году в Невьянском городском округе к приёмке подготовлено 28 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования. Из них по типу реализуемых образовательных программ - 10 дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.

Оценка готовности образовательных учреждений к новому 2022/2023 учебному году проводилась в соответствии с графиками приемки образовательных учреждений, согласование которых проведено в мае 2022 года с надзорными органами и руководителями образовательных учреждений.

Состав муниципальной межведомственной комиссии также прошел согласование с надзорными органами в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.03.2022 № 63-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному году».

Работа по приемке образовательных учреждений проводилась муниципальными межведомственными комиссиями, созданными согласно постановления главы Невьянского городского округа от 16.06.2022 № 77-гп «О создании муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных общеобразовательных организаций Невьянского городского округа к 2022/2023 учебному году» и постановления главы Невьянского городского округа от 16.06.2022 № 78-гп «О создании муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных организаций дошкольного и дополнительного образования Невьянского городского округа к 2022/2023 учебному году».

В соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 19.04.2022 № 384 «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательных организаций Свердловской области к 2022-20023 учебному году» приёмка образовательных организаций по вопросам комплексной безопасности объектов образования к новому учебному году проводилась по следующим направлениям:

* выполнение требований по антитеррористической защищенности образовательной организации и пожарной безопасности,
* безопасность дорожного движения,
* охрана труда,
* соответствие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации заявленному уровню образовательной деятельности, в том числе для реализации образовательных программ по физической культуре и спорту.

В рамках подготовки к новому учебному году проведены комплексные обследования состояния антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций. В соответствии с актами обследования и категорирования, с учётом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, в образовательных организациях Невьянского городского округа разработаны планы мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)

Работа комиссии по приёмке образовательных организаций была организована в три этапа:

1 этап - до 15.07.2022 (приемка учреждений, планируемых к проведению текущего ремонта, на базе которых не работали лагеря дневного пребывания детей);

2 этап – до 01.08.2022 (приемка учреждений, планируемых к проведению текущего ремонта и учреждений, организующих лагеря дневного пребывания детей);

3 этап – до 15.08.2022 (приемка учреждений, планируемых к проведению капитального ремонта).

В целях обеспечения необходимого уровня готовности образовательных учреждений Невьянского городского округа к 2022/2023 учебному году проведен большой объем работ. Финансирование данных работ в образовательных учреждениях осуществляется в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года» (с изменениями).

Всего в 2022 году для проведения текущих ремонтов, в том числе на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Невьянского городского округа, из средств местного бюджета направлено 2 441 544,73 рублей.

Наиболее значимые мероприятия:

- монтаж аварийного освещения в здании МАОУ СОШ с. Быньги;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ с.Конево;

- ремонт крыльца запасного выхода здания МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска;

- замена линолеума на противопожарный линолеум в МБДОУ д/с № 12 «Белочка»;

- ремонт туалета для девочек (замена перегородок) в ВСОШ НГО;

- ремонт кровли здания филиала «Начальная школа – детский сад с. Киприно» МБОУ СОШ с. Конево;

- закладка наружного дверного проема, отделка цоколя и устройство отмостков МАДОУ детский сад № 36 «Радуга» (корпус № 2);

-установка противопожарных дверей на пищеблоках корпусов 1, 2, 3 в МАДОУ д/с №39 «Родничок».

В соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 10.08.2020 № 80-гп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы» в 2022 году полностью (100%) завершена замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях Невьянского городского округа. На эти цели в 2022 году выделено 13 568 091,69 рублей. Средства освоены в полном объеме.

К 1 сентября 2022 года на базе МБОУ СОШ 3 НГО, МБОУ СОШ с. Аятское, МБОУ СОШ п. Калиново с целью совершенствования условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» откроются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центр).

Для приведения помещений, предусмотренных для размещения центров, в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению и зонированию центров, на приобретение учебной мебели из местного бюджета Невьянского городского округа выделено по 3,0 млн. рублей на каждое общеобразовательное учреждение. Также указанным общеобразовательным учреждениям с целью организации образовательной деятельности в Центрах в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» будут переданы в безвозмездное пользование средства обучения и воспитания, приобретенные за счет средств федерального и областного бюджетов.

По соглашению между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и администрацией Невьянского городского округа о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2022 году от 18.02.2022 № 65714000-1-2022-009 предоставлена из бюджета Свердловской области бюджету Невьянского городского округа в 2022 году субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том числе на проведение капитального ремонта здания МАОУ СОШ с. Быньги и на оснащение объекта капитального ремонта средствами обучения и воспитания в размере 28 968 428,58 рублей.

МАОУ СОШ с. Быньги 4 мая 2022 года заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ с. Быньги на сумму 21 266 430 рублей. Из средств местного бюджета МАОУ СОШ с.Быньги на дополнительные работы, не предусмотренные муниципальным контрактом, выделено 8 945 435,33 рублей. В связи с возникновением дополнительных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, ООО «ВестСтрой» планирует завершить капитальный ремонт здания школы не позднее 26.08.2022.

В целях подготовки образовательных учреждений Невьянского городского округа к новому 2022/2023 учебному году, а также для выполнения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции образовательные учреждения к началу учебного года приобретены маски медицинские, перчатки, бумажные полотенца, антисептические средства, моющие средства. Запланировано проведение ПЦР тестов у педагогических работников перед 1 сентября 2022 года

В 2022 году на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся в рамках софинансирования (50%) были выделены субсидии из областного бюджета местному бюджету в размере 675 700,00 рублей в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, установленным [постановлени](consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C47311CFFD3185E32AF995D6FA0B4330E956E097B82FF8CF8CD78983F78C64720ED801B7E14057y1l7K)ем Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года».

Для десяти общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ п. Цементный, МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска, МБОУ ООШ п. Таватуй, МБОУ СОШ с. Аятское, вечерняя школа НГО, МБОУ СОШ с. Конево, МБОУ СОШ № 3 НГО, МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ п. Калиново) к началу 2022/2023 учебного года приобретено 17 единиц оборудования для пищеблоков взамен действующего оборудования с подтвержденным процентом износа более 80% (холодильники, плиты электрические, шкафы жарочные и т.п.). В настоящее время на площадке «Департамент» идут аукционы по организации горячего питания в образовательных организациях на 2 полугодие 2022 года.

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о контроле качества питания и санитарного состояния столовых школ и детских садов при организации питания взяты под контроль соблюдение технологии приготовления блюд; требования к качеству и безопасности пищевого сырья, пищевых продуктов, полуфабрикатов; режимы работы пищеблоков; сроков гигиенического обучения; сроки вакцинации против инфекционных заболеваний работников столовых.

Подготовка образовательных учреждений к новому 2022/2023 учебному году завершится до 15 августа 2022 года.

Исполняющий обязанности

начальника управления

образования Невьянского городского округа В.Р.Шадрина