Приложение к решению

 Думы Невьянского городского округа

 от 22.02.2023 № 12

**Информация**

**об итогах реализации программы дорожного строительства**

 **в Невьянском городском округе за 2022 год**

Решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год утвержден в сумме 75 986,20 тыс. рублей.

В феврале 2022 года решением Думы Невьянского городского округа от 24.02.22 № 16 внесены изменения в бюджет Невьянского городского округа на 2022 год по Дорожному фонду в сторону увеличения в сумме 7 419,36 тыс. рублей за счет остатка на 01.01.2022 года. Уточненный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год составил 83 405,56 тыс. рублей.

**Доходы**

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2013 года № 43 «О дорожном фонде Невьянского городского округа» (далее - Порядок), определены источники формирования Дорожного фонда в Невьянском городском округе.

Прогнозируемый объем доходов Дорожного фонда Невьянского городского округа на 2022 год составляет 50 802,54 тыс. рублей, в том числе по следующим видам доходов:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в сумме 50 677,00 тыс. рублей;

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 36,90 тыс. рублей;

- плата за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 1,14 тыс. рублей;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 87,50 тыс. рублей.

За 2022 год в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда в сумме 55 066,39 тыс. рублей, что составляет 108,39 % к годовому прогнозу, в том числе:

- от акцизов в сумме 54 942,35 тыс. рублей, что составляет 108,42 % к годовому прогнозу;

- от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 36,43 тыс. рублей, что составляет 98,73 % к годовому прогнозу;

- от платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 0,20 тыс. рублей, что составляет 17,54 % к годовому прогнозу;

- от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 87,41 тыс. рублей, что составляет 99,90 % к годовому прогнозу.

Также Порядком определено условие, в случае если объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда превышает сумму прогнозируемого объема доходов, то доходная часть Дорожного фонда увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Свердловской области. В связи с чем, доходная часть Дорожного фонда на 2022 год увеличена на 25 183,66 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. На исполнение расходных обязательств по Дорожному фонду в 2022 году направлено доходов за счет межбюджетных трансфертов в сумме 12 352,79 тыс. рублей.

**Расходы**

Исполнение по расходам за 2022 год составило 89,73 % или 74 838,54 тыс. рублей при плане 83 405,56 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них. Исполнение составило 73 405,64 тыс. рублей или 89,62 % при плане 81 905,56 тыс. рублей, в том числе осуществлены следующие мероприятия:

1. содержание улично-дорожной сети в сумме 17 994,83 тыс. руб.

В первом полугодии силами МБУ «Управление хозяйством НГО» произведено зимнее грейдирование дорог на 81-ой улице города. Улицы автобусных рейсовых маршрутов, центральные улицы города, улицы, ведущие к детским образовательным учреждениям, грейдировались в 7 циклов, другие улицы чистились один или два раза. Общая протяженность дорог, отгрейдированых в зимний период времени, составила 69,4 км. Производилась уборка снега на аллее Славы, у мемориала, на плотине. С городской площади вывезен снег и лед от Новогоднего городка. Регулярно производилась очистка от снега пешеходных переходов, перекрестков, остановок, тротуаров. Всего вывезено с начала года 9 232 м3 снега. В целях борьбы с наледью и скользкостью с начала года произведена подсыпка перекрестков, пешеходных переходов, дорог и тротуаров песчано-соляной смесью в объеме 136 тонн.

По договору от 10.01.2022 г. с Старченковым В.С. оказаны услуги по уборке снега трактором МТЗ.82.1.

В полном объеме выполнены работы по муниципальным контрактам, заключенными с ИП Верхотуркиным М.И. по очистке дорог от снега плужными снегоочистителями, очистке дорог от снега шнекороторными снегоочистителями, россыпи противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной на территории населенных пунктов Невьянского городского округа. По Быньговско - Ребристому кусту убрано 862,77 м3 снега. Также по муниципальному контракту с ООО «АБФ-Урал» выполнены работы по Конево - Аятскому кусту и убрано 784 м3 снега. По муниципальным контрактам, заключенных с ИП Однораленко Э.В. по кусту Калиново, произведено зимнее грейдирование дорог и убрано 864,67 м3 снега.

В полном объеме выполнены работы по муниципальному контракту с АО «Свердловскавтодор» на поставку мелкозернистой асфальтобетонной смеси и эмульсии битумной ЭБК-2. Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Кирова (от перекрестка ул. Кирова-Свободы до перекрестка Кирова- переулок Некрасова, общей площадью 80 м2).

Согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.04.2022 № 659-п, исполнение функций муниципального заказчика в сфере организации производства работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений (включая технические средства регулирования дорожного движения) Невьянского городского округа возложены на муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа».

Согласно постановлениям администрации Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 1062-п, от 30.06.2022 № 1125-п с 01.07.2022 из оперативного управления муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа», было изъято муниципальное имущество в отношении улично-дорожной сети и передано в оперативное управление Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» (далее – МКУ «ЕДДС НГО»).

В рамках мероприятий по содержанию улично-дорожной сети МКУ «ЕДДС НГО» были заключены муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

- восстановление профиля грунтовых дорог, общей площадью 396 500 м2;

- восстановление дорожного полотна в городе Невьянске на улице Шевченко, общая площадь составила 850 м2;

- очистка дорог от снега и вывоз в объеме 1 093,4 м3, также проведена россыпь противогололедных материалов в объеме 470 м3.

1. обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 1 893,60 тыс. рублей и выполнены следующие работы:

- по муниципальному контракту между МБУ «Управление хозяйством НГО» и ООО «АТИС» оказаны услуги по содержанию, обслуживанию и ремонту технических средств регулирования (светофорных объектов) на территории г. Невьянска. В дальнейшем в данном контракте произведена замена заказчика на МКУ «ЕДДС».

В рамках выполнения работ по муниципальным контрактам между МКУ «ЕДДС» и ООО «АТИС» выполнены следующие работы:

- по содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов;

- по обустройству регулируемого светофорного объекта на перекрестке улиц Мартьянова – Дзержинского в г. Невьянске;

- по дооборудованию пешеходными секциями светофорного объекта, расположенного на перекрестке улиц Мартьянова - Дзержинского в г. Невьянске;

В рамках муниципального контракта межу МКУ «ЕДДС» и МБУ «УХ НГО» выполнены работы по содержанию дорожных знаков на территории Невьянского городского округа.

1. покраска пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки в сумме 745,60 тыс. рублей.

Выполнены работы по муниципальным контрактам с ИП Лобанов Е.В. по нанесению продольной разметки и на выполнение работ по покраске пешеходных переходов. Нанесена горизонтальная разметка краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие на площади 1 456 м2, размечено сплошной линией шириной 0,1 м 2065 метра дорог.

1. строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске в сумме 17 010,98 тыс. рублей и выполнены следующие работы:

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске на улицах Малышева, Кировградская, Мастеровая, Чапаева, в рамках обустройства подъездных путей к СОШ № 6 г. Невьянска, общей площадью асфальтового покрытия – 5 750,4 м2.;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в городе Невьянске по ул. Декабристов на участке от ул. Мартьянова до ул. Кучина, общей площадью покрытия 412 м2.

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа в сумме 19 487,15 тыс. рублей и выполнен:

- ремонт автомобильной дороги в пос. Калиново, ул. Советская на участке от жилого дома № 26 до перекрестка ул. Советская - ул. Малоозерная, общей площадью покрытия - 840 м2.;

- текущий ремонт автомобильной дороги к Детским оздоровительным лагерям «Каменный цветок» и «Волна», расположенных в п. Таватуй Невьянского района, общей площадью покрытия – 14 257,6 м2.;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Быньги по ул. 1905 года на участке от ул. Нагорная до жилого дома № 6 по ул. 1905 года и в пос. Цементный, пер. Больничный на участке от ул. Свердлова до Больничного городка, общей площадью покрытия - 3110 м2.

1. обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в сумме 14 784,62 тыс. рублей:

- выполнены работы по обустройству транспортной инфраструктурой земельных участков в пос. Ребристый, ул. Рубиновая (к.н. 66:15:1801003:1066), ул. Цветочная (к.н. 66:15:1801003:1039) и пос. Середовина, ул. Полевая на участке от ул. Мира (к.н. 66:15:1601001:1019), ул. Мира на участке от ул. Полевая до ул. Золоторудной (к.н. 66:15:1601001:1013), общей протяженностью - 1,105 км.

1. обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в сумме 1 488,86 тыс. рублей и выполнено:

- обустройство подходов к пешеходным переходам в г. Невьянске по ул. Красноармейская – ул. Ст. Разина и по ул. Мичурина – ул. Мартьянова с целью безопасного подхода к образовательным учреждениям;

- обустройство тротуара в городе Невьянске по ул. Демьяна Бедного на участке от жилого дома № 58 до ул. Дзержинского с целью безопасного подхода к образовательным учреждениям, общей площадью 270 м2.

- обустройство тротуара в г. Невьянске по ул. Коскович на участке от ул. Р. Люксембург до ул. Шмидта с целью безопасного подхода к образовательным учреждениям, общей площадью 333 м2.

2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Исполнение составило 1 432,90 тыс. рублей или 99,53% при плане 1 500,00 тыс. рублей.

- выполнены работы по ремонту дворового проезда в части обустройства водоотведения на границе между гаражным комплексом и жилым домом по адресу: Свердловская область, пос. Цементный, ул. Коськович, д. 5.

**Остатки средств Дорожного фонда**

По состоянию на 01.01.2023 остаток ассигнований Дорожного фонда не использованных в 2022 году, составляет 8 567,02 тыс. руб.

 Ассигнования дорожного фонда будут уточнены в 2023 году на сумму остатка на 01.01.2023 в соответствии с пунктом 8 главы 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2013 № 43.