Приложение к решению

Думы Невьянского муниципального округа

от 26.02.2025 № 16

**Информация о реализации программы догазификации на территории Невьянского муниципального округа за 2024 год**

В рамках исполнения поручения Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 02.05.2021 №Пр-753 об обеспечении в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств населения для подводки газа до границ негазифицированных домовладений сообщаем следующее.

В пообъектный план-график догазификации Свердловской области вошли всего 11 населённых пунктов Невьянского муниципального округа (г. Невьянск, п. Калиново,п. Осиновский, д. Осиновка, п. Ребристый,   
п. Середовина, п. Таватуй, п. Цементный, с. Быньги, с. Конево, с. Шурала в 2022 году)

Информация **за 2024 г** (информация по всем населённым пунктам Невьянского муниципального округа)

ПО ДАННЫМ ГУП СО «ГАЗОВЫЕ СЕТИ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано заявок на догазификацию | | Заключено договоров | | Подключено домов к газу |
| всего по Невьянскому муниципальному округу | принято к исполнению | всего | исполнено до границ участка |
| **За 2024 год** | **288** | **218** | **208** | **115** | **237\*** |
| Всего:  за весь период действия программы | 1660 | 1157 | 1138 | 834 | 508 |
|  |  | 70% | 98,5% | 73% | 61% |

\* - учитываются домовладения, пуск газа в которые осуществлён в 2024 году, заявка на догазификацию подана ранее

**Информация в разрезе по газифицированным населенным пунктам Невьянского муниципального округа за весь период действия программы догазификации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего заявок на газификацию | | Заключено договоров | | |
| поступило | принято к исполнению | всего | исполнено до границ участка | Подключено домов к газу |
| г. Невьянск | 457 | 311 | 307 | 250 | 165 |
| п. Калиново | 43 | 27 | 26 | 11 | 11 |
| п. Осиновский | 19 | 12 | 11 | 9 | 4 |
| д. Осиновка | 31 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| п. Ребристый | 86 | 58 | 55 | 11 | 8 |
| п. Середовина | 54 | 39 | 39 | 17 | 11 |
| п. Таватуй | 85 | 57 | 54 | 37 | 20 |
| п. Цементный | 19 | 12 | 12 | 11 | 6 |
| с. Быньги | 358 | 277 | 272 | 262 | 141 |
| с. Конево | 149 | 108 | 106 | 0 | 0 |
| с. Шурала | 304 | 231 | 231 | 226 | 142 |
| ИТОГО: | 1605 | 1157 | 1138 | 834 | 508 |

**Информация за 2024 год в разрезе по газифицированным населенным пунктам Невьянского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП | г. Невьянск | п. Калиново | п. Осиновский | д. Осиновка | п. Ребристый | п. Середовина | п. Таватуй | п. Цементный | с. Быньги | с. Конево | с. Шурала | ИТОГО | СНТ |
| **2024** | поступило заявок | 101 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 24 | 5 | 49 | 22 | 33 | 278 | 3 |
| заключено договоров на ТП | 79 | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 11 | 4 | 39 | 12 | 27 | 208 | 0 |
| подключено к газу | 77 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 99 | 0 | 40 | 237 | 0 |

На 01.01.2025 по с. Шурала:

Всего домовладений – 516;

- поступило заявок всего: 304 (58% от общего домовладений), из них

- заключено договоров – 231;

- подключено домов к сетям газоснабжения – 142 (61% от количества заключенных договоров).

На 01.01.2025 по с. Быньги:

Всего домовладений – 908, из них газифицировано на 01.01.2025 – 505;

- количество негазифицированных домовладений – 403;

- поступило заявок всего: 358 (88,8 % от количества негазифицированных домовладений), из них;

- заключено договоров – 272;

- подключено домов к сетям газоснабжения – 141 (51,8% от количества заключенных договоров).

В рамках исполнения законодательства Свердловской области о мерах социальной поддержки граждан в связи с газификацией жилого помещения начальник и сотрудники Управления социальной политики № 13 (Далее – Управление), принимают участие в заседаниях Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам газификации, в ходе которых рассматриваются порядок взаимодействия, порядок выплаты компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям. Сотрудниками Управления в 2024 году проведена сверка адресов в пообъектном план-графике догазификации Свердловской области с адресами граждан, состоящих на учете в автоматизированной системе «АСП», с целью выявления потенциальных получателей мер социальной поддержки. Список получателей мер социальной поддержки граждан в связи с газификацией жилого помещения, по данным Управления социальной политики № 13, составил 161. Данный список регулярно обновляется и дополняется собственниками домовладений, которые ранее не состояли на учете в автоматизированной системе «АСП» и которые провели мероприятия по газификации домовладения и обратились в Управление за выплатой компенсации затрат на газификацию жилого помещения в соответствии с законодательством. С выявленными потенциальными получателями социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение в постоянном режиме проводится разъяснительная работа как специалистами администрации Невьянского муниципального округа, так и специалистами Управления социальной политики № 13 и депутатами Думы Невьянского муниципального округа.

За период 2021 – 2024 гг., с момента начала действия программы догазификации, компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям получили 207 человек льготной категории.

Специалистами администрации Невьянского муниципального округа, специалистами управлений населенных пунктов администрации Невьянского муниципального округа и депутатами Думы Невьянского муниципального округа в постоянном режиме активно ведется информирование граждан, желающих газифицировать свои домовладения, как при устном обращении граждан, так и по телефону о порядке газификации их домовладения, о социальных льготах, которые положены при подключении к сетям газоснабжения, об организациях, выполняющих работы по строительству сети газопотребления внутри земельного участка и внутридомовые работы в рамках догазификации. Оказывается посильная помощь гражданам в подаче заявки на газификацию, проводятся консультации на предмет способа подачи заявок.

Информация о способах подачи заявки на догазификацию домовладений, о мерах социальной поддержки в связи с газификацией жилого помещения, в том числе с использованием средств областного материнского (семейного) капитала, размещена на официальном сайте Невьянского муниципального округа в информационно – коммуникационной сети «Интернет» (<http://nevyansk66.ru/dogazifikatsiya/>), видеоролик с сюжетом о догазификации размещен в информационно – коммуникационной сети «Интернет», социальных сетях «ВКонтакте», «Ютуб». Данная информация систематически дополняется и размещается информация в печатных СМИ Невьянского муниципального округа.