Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского муниципального округа                                                                                                         от 24.09.2025 № 87

О начале на территории Невьянского муниципального округа отопительного периода 2025-2026 годов

На территории Невьянского муниципального округа теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда обеспечивают 22 котельных (17 газовых и 5 угольных), 17 из которых находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 107,1 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 306,3 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 600,4 тыс. кв.м. Обслуживает жилищный фонд 10 управляющих компаний, 10 ТСЖ, 2  ЖСК.

Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет 95,0 км. Прием и очистка стоков осуществляется на 3 очистных сооружениях, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 72,6 км.

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов в Невьянском муниципальном округе осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского муниципального округа от 16.05.2025 № 753-п «Об итогах отопительного периода 2024/2025 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 года».

Согласно «Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 года» выполнено:

- В целях обеспечения угольных котельных твердым топливом решением заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского муниципального округа от 09.07.2025 № 3 было выделено 6 262 200,00 рублей из резервного фонда администрации Невьянского муниципального округа на приобретение угля в количестве 639 тонн. С учетом имеющегося остатка 324 тонны, создан на начало отопительного периода, 100 дневный запас топлива.

2. В рамках выполнения «Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2024/2026 годах», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 09.08.2023 № 1477-п (с изменениями), в 2025 году подрядной организацией ЗАО «Стройкомплекс» проводится капитальный ремонт на 8 многоквартирных домах (г. Невьянск, ул. Ленина, дом № 28; г. Невьянск, ул. Профсоюзов, дом № 13; поселок Калиново, ул. Ленина, дом № 22; поселок Калиново, улица Советская, дом № 22; поселок Цементный, переулок Больничный, дом № 5; поселок Цементный, улица Свердлова, дом № 21; поселок Цементный, улица Ленина, дом № 68; село Быньги, улица Ленина, дом № 25). Передача домов для ремонта состоялась 14 и 15 января 2025 года. Завершены работы по капитальному ремонту на 4 домах, все приняты итоговой комиссией. По состоянию на 12.09.2025 ведутся работы еще на 4 домах и носят завершающий характер.

На ремонт домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта жилищного фонда, в бюджете Невьянского муниципального округа на 2025 год предусмотрены средства в размере 3 341 802 (Три миллиона триста сорок одна тысяча восемьсот два) рубля 55 копеек. Согласно Плана мероприятий, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 27.11.2024 № 2710-п выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт крыши и завалинки муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. К. Либкнехта, дом № 19, квартира № 1;

- капитальный ремонт крыши и завалинки муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Красноармейская, дом № 48, квартира № 2;

- капитальный ремонт крыши и завалинки муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: Невьянский район, село Киприно, ул. Новая, дом № 5, квартиры № 1 и 2;

- капитальный ремонт фасада, отмостки и входных групп в жилом доме, по адресу: г. Невьянск, ул. Железнодорожная, дом № 5.

По готовности жилого фонда к отопительному периоду организациями, управляющими жилым фондом, представлено исполнение планов мероприятий, проведена комиссионная проверка жилого фонда с выдачей паспортов готовности.

3.  В бюджете Невьянского муниципального округа на 2025 год на мероприятия по подготовке к отопительному периоду было предусмотрено 14 935 352 рублей, из них на ремонт сетей и приобретение материалов – 8 948 384 рублей, на ремонт муниципальных котельных – 5 986 968 рублей. Для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, на основании представленных организациями мероприятий, предусмотренных администрацией Невьянского муниципального округа, а также с учетом результатов гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенных в мае 2025 года, сформирован «План ремонтных работ на объектах Невьянского муниципального округа при подготовке к работе в отопительный период 2025/2026 года». В рамках предусмотренных средств в бюджете на 2025 год, определены первоочередные мероприятия, по которым организованы работы.

Выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт водопровода проспект Октябрьский в г. Невьянске на сумму 903 762,96 рублей;

2. Капитальный ремонт наружного водоснабжения ул. Дзержинского ул. М. Горького на сумму 1 995 329,89 рублей;

3. Капитальный ремонт участка тепловой сети и водопровода от колонки ул. Некрасова, 14 до колодца ул. Некрасова в п. Аять на сумму 934 050,0 рублей;

4. Капитальный ремонт участка теплосети по ул. Ленина,6 до колодца ул. Ленина, 8 (школа) в п. Аять на сумму 453 150,12 рублей;

5. Капитальный ремонт муниципальных водозаборных скважин «Быньговского водозабора» г. Невьянска и водозабора п. Цементный на сумму 522 010,94 рублей;

6. Капитальный ремонт котельной д. Н. Таволги на сумму 272 074,88 рублей;

7. Капитальный ремонт котельной в с. Шайдуриха на сумму 522 045,48 рублей;

8. Капитальный ремонт угольной котельной с. Аяткое на сумму 923 592,42 рублей;

В стадии окончания работ:

1. Капитальный ремонт участка тепловой сети на пересечении улиц Ленина-Матвеева в г. Невьянске на сумму 333 393,0 рублей;

2. Капитальный ремонт участка тепловой сети по пер. Плотникова в                 г. Невьянске на сумму 93 588,0 рублей;

3. Капитальный ремонт котельной п. Ребристый (ремонт здания) на сумму 754 360,50 рублей;

Заключены муниципальные контракты:

1. Капитальный ремонт газовой котельной в п. Ребристый (замена котельного оборудования) на сумму 2 573 412,72 рублей;

2. Капитальный ремонт угольной котельной в п. Аять на сумму 941 482,38 рублей.

3. Капитальный ремонт участка теплосети пр. Октябрьский, 17 – ул. Свободы пер. Пионерский в г. Невьянске на сумму 1 984 453,20 рублей;

Итого в рамках подготовки к отопительному периоду, заменено 105 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 1030 метров сетей холодного водоснабжения, выполнен ремонт тепловой изоляции на участке тепловой сети протяженностью 180 метров.

Теплоснабжающая организация АО «Регионгаз-инвест» за счет собственных средств выполнило ревизию и ремонт оборудования на 6 газовых котельных, и произвело подготовку обслуживаемых сетей.

МУП «Невьянский водоканал» Невьянского муниципального округа в рамках подготовки к отопительному периоду произвел подготовку котельных и заменил 1 участок сети водоснабжения в п. Цементный.

Теплоснабжающая организация ООО УК «Демидовский ключ» подготовило газовую котельную в п. Калиново.

Задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками энергоресурсов на 01.08.2024 составляла 34 635 тыс. руб., задолженность на 01.08.2025 составила 80 500 тыс. руб. Задолженность населения за коммунальные услуги на 01.08.2024 составила 301 682 тыс. рублей на 01.08.2025 составила 332 733 тыс. руб. Погашение задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками ТЭР осуществляется в объеме выделенных лимитов муниципальных гарантий в бюджете Невьянского муниципального округа.

Согласно постановлению администрации Невьянского муниципального округа от 11.09.2025 № 1642-п «О начале отопительного периода 2025/2026 года в Невьянском муниципальном округе», с 22.09.2025 начнется запуск котельных с подключением потребителей, согласно графика.

На территории округа работает ОАО «Расчетный Центр Урала», который ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно - исковой работы.